# 城市共栖房间 游戏设计文档

Urban Wildlife Rooms Game Design Document

图 1 当前建议的白天主视觉方向 蒸汽波几何 2 5D 正交俯视

| 项目字段 | 当前内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V0.1 当前概念草案 |
| 更新日期 | 2026年9月18日 |
| 项目类型 | 正交俯视 2.5D 模块化房间生态模拟与空间策略游戏 |
| 目标平台 | Windows 桌面端 Unity 原型 |
| 建议单局 | 18分钟研究模式或无时限沙盒模式 待确认 |
| 设计真源 | 7×7房间排布图与本GDD |
| 版本边界 | 旧网页投食原型与实体Token城市方案仅作为研究过程证据 |

# 文档状态与使用方法

本文件定义当前7×7模块化房间方案的玩法、内容、视觉和Unity实现基线。未标记为待确认的内容可以进入原型制作；建议默认值用于第一轮可玩测试，测试后允许调整；待确认内容涉及项目方向或系统结构，需由设计者作最终决定。

| 标记 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 已确认 | 已在当前设计讨论中明确 | 按文档实施 |
| 建议默认 | 为保证原型可运行而给出的初始方案 | 先实施 后测试 |
| 待确认 | 会明显改变研究问题 范围或核心循环 | 确认后冻结 |

# 文档导航

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 至 4 | 项目定位 研究问题 玩家体验与产品范围 |
| 5 至 8 | 地图 核心循环 玩家操作与房间系统 |
| 9 至 13 | 动物 人类 车辆 资源 昼夜与进程 |
| 14 至 17 | 界面 美术 音频 技术架构 |
| 18 至 22 | 数据 平衡 无障碍 研究测试 制作计划 |
| 23 至 25 | 范围 验收 风险与待确认决策 |
| 附录 | 完整排布 初始参数 事件示例 测试脚本 术语与版本记录 |

# 版本范围

待确认 D01 本方案是否正式替代GDD V3中的实体建筑Token 顶置摄像头和开放城市片区方案。本稿按替代方案编写，但在确认前应保留旧V3作为历史版本。

当前版本聚焦一栋建筑中的超大平层。平层由紧密相连的房间组成，没有走廊。玩家从正交俯视视角观察人类与动物在房间之间移动，并通过交换房间、投喂鸽子和等待生态恢复来改变系统。

# 1 项目概览

## 1 1 一句话定义

玩家管理一个由49个单位格组成的共享平层。住宅、办公室、食堂、超市、车库、垃圾房和动物栖息房彼此相连。玩家可以重排部分房间并在中央公园投喂鸽子，但动物依据食物、庇护、风险和记忆自主行动。房间移动可以瞬间完成，生态恢复却需要时间。

## 1 2 高概念

这是一个关于空间权力和非人类能动性的观察型策略游戏。玩家拥有上帝视角和强大的空间改造能力，却不能直接命令动物。每次优化人类功能都可能改变动物的食物来源、移动路径和受伤风险。橡树与灌木被搬动后会折断并重新生长，动物必须等待栖息条件恢复。

## 1 3 游戏类型与体验

| 维度 | 定义 |
| --- | --- |
| 主要类型 | 空间策略 生态模拟 观察型沙盒 |
| 次要类型 | 房间交换拼图 系统叙事 研究型互动作品 |
| 视角 | 90度正交俯视 2.5D |
| 节奏 | 暂停规划 实时观察 可调速 |
| 主要输入 | 鼠标 点击 拖拽 悬停 滚轮 |
| 目标体验 | 好奇 试验 发现因果 对自身改造行为进行反思 |
| 避免体验 | 高压操作 复杂经济 传统胜负导向 动物收集 |

## 1 4 目标玩家

对模拟经营 城市生态 系统游戏或互动艺术感兴趣的16岁以上玩家。

愿意观察行为变化而不是只追求数值增长的玩家。

毕业设计展览中的短时体验者和用户研究参与者。

无需具备复杂策略游戏经验 应在两分钟内理解基本操作。

## 1 5 核心设计支柱

| 设计支柱 | 设计要求 | 可观察证据 |
| --- | --- | --- |
| 空间改造有后果 | 房间位置改变资源 风险和路径 | 动物改道 聚集 离开或受伤 |
| 动物保留能动性 | 玩家不能拖拽或命令动物 | 动物自行选择目的地并可能拒绝食物 |
| 生态恢复需要时间 | 橡树和灌木移动后重新生长 | 旧址折断 新址幼苗 成熟后动物返回 |
| 因果必须可读 | 视觉 动画 声音和记录共同解释变化 | 玩家能说出某次移动与后果的关系 |
| 不提供单一道德答案 | 指标并列展示 不只给总分 | 玩家解释取舍而不是寻找唯一最优解 |

# 2 研究立意

## 2 1 建议研究问题

建议默认 主问题 如何通过可重排房间的互动模拟 让玩家感知人类空间优化对城市野生动物造成的延迟性生态后果

玩家如何理解移动房间所造成的栖息地中断和动物迁移。

上帝视角下的投喂行为如何影响玩家对照料 控制和依赖的理解。

动物自主行为和历史痕迹是否能让玩家把受伤 聚集和离开视为结构性结果。

## 2 2 论点与实践对应

| 论文概念 | 游戏机制 | 可收集证据 |
| --- | --- | --- |
| 空间权力 | 玩家交换房间并改变相邻关系 | 移动顺序 目标位置 解释理由 |
| 生态时间尺度 | 人类房立即可用 植物房延迟恢复 | 等待时间 重复移动 松鼠返回 |
| 非人类能动性 | 动物自主寻路 觅食 逃避和迁移 | 拒绝 绕路 停留 离开 |
| 照料与控制 | 中央公园点击投食 | 投食频率 鸽群聚集 依赖或干扰 |
| 基础设施风险 | 车库车辆和垃圾食物来源 | 碰撞 近失 垃圾觅食 热点 |

## 2 3 研究边界

该模拟不预测真实动物种群或城市规划结果。所有数值属于游戏平衡参数。

动物行为依据可读规则和设计研究目标进行抽象 不声称复现完整生态学。

玩家行为的意义通过访谈和操作记录分析 不以高分等同正确态度。

旧网页原型和实体Token方案可作为迭代证据 但不能证明本版本已经实现。

# 3 产品定义

| 项目项 | 建议基线 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 正式名称 | 城市共栖房间 或 Urban Wildlife Rooms | 待确认 D02 |
| 引擎 | Unity LTS URP | 建议默认 |
| 平台 | Windows 64位桌面构建 | 建议默认 |
| 画面比例 | 16比9 主界面 方形地图居中 | 建议默认 |
| 单局时长 | 18分钟研究模式 无时限沙盒 | 待确认 D03 |
| 存档 | 设置与最近一次沙盒布局 | 建议默认 |
| 网络 | 完全离线 | 建议默认 |
| 年龄建议 | 12岁以上 | 建议默认 |

## 3 1 平台和输入

原型以鼠标为主。左键选择房间或投放食物，拖拽用于提出房间交换，右键取消，滚轮缩放，空格暂停，数字键切换时间速度。所有核心操作必须有屏幕按钮替代。

待确认 D11 是否继续保留MediaPipe手势或顶置摄像头。当前GDD建议先做鼠标版本 将摄像头输入列为未来工作。

## 3 2 成功标准

新玩家两分钟内完成第一次合法房间交换。

玩家能在一次演示中观察到树木折断 幼树生长和松鼠返回。

玩家能把至少一次动物受伤或路径变化与车库或房间位置联系起来。

玩家理解中央公园投食会改变鸽群行为 而不是永久解决食物问题。

稳定运行18分钟 无阻塞性错误 丢失输入或无法重开的状态。

# 4 玩家身份与体验弧线

## 4 1 玩家身份

玩家是平层空间的规划者和观察者。玩家拥有俯视全局和移动房间的权限，也能在中央公园投放食物。玩家没有动物控制面板，不知道每只动物的全部内部数值，只能通过行动 轨迹和简化状态理解系统。

## 4 2 单局体验弧线

| 阶段 | 玩家注意力 | 系统反馈 |
| --- | --- | --- |
| 进入 | 识别房间和动物分布 | 简短引导和初始状态快照 |
| 第一次改造 | 改善人类功能或动物通达 | 相邻关系和路线立即变化 |
| 生态延迟 | 发现移动植物房并未立即恢复 | 折断 幼苗 成长和动物避难 |
| 风险显现 | 注意车库 垃圾和投食的副作用 | 受伤 聚集 干扰和资源热点 |
| 适应 | 根据轨迹和状态再次调整 | 系统形成新的稳定或冲突格局 |
| 结算 | 解释自己的规划后果 | 前后对比 时间线和关键事件 |

## 4 3 失败与结局

建议默认 研究模式不设置传统Game Over。单局结束时生成报告 显示物种状态 受伤事件 栖息连续性 人类功能和玩家操作时间线。

可选的严重警报包括连续多次车辆伤害 某物种无可用栖息房和关键人类服务失效。警报要求玩家处理问题 但不立即终止体验。

# 5 世界与地图

## 5 1 空间结构

已确认 地图是7×7单位格的单层平面 共有49格。所有房间彼此贴合 不设置走廊。中央公园占2×2单位并固定。

图 2 当前7×7房间排布基线 49个单位格 35个逻辑房间

## 5 2 房间规模

| 规模 | 数量 | 占格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1×1 | 23 | 23 | 小型住宅 办公 垃圾和动物房 |
| 1×2 | 11 | 22 | 长住宅 食堂 超市 车库和大型栖息房 |
| 2×2 | 1 | 4 | 固定中央公园 |
| 总计 | 35个逻辑房间 | 49 | 无空格 无走廊 |

## 5 3 空间连接规则

每个房间必须通过至少一个门洞接入整体房间图。

相邻房间通过共享墙体上的门洞连接 不生成独立走廊格。

门洞属于连接数据 不是可移动房间内容。房间交换后重新生成合法门洞。

中央公园四个方向都必须保留至少一个入口。

车库必须接触外墙 车辆只在车库内部与外墙出入口之间运动。

房间连接图在每次交换后必须保持整体连通。

## 5 4 视觉尺度

建议默认 一个单位格使用10×10 Unity世界单位。墙高1.2单位 视觉上形成浅盒子而不是完整室内楼层。相机使用正交投影 保持90度俯视。

# 6 核心游戏循环

观察 -> 诊断 -> 选择房间 -> 预览交换 -> 确认移动 -> 系统重建连接 -> 实时观察 -> 使用轨迹和状态解释变化 -> 再次调整

## 6 1 短循环

观察动物和人类当前行为。

悬停房间查看资源 风险 栖息状态和相邻影响。

选择两个兼容房间并预览交换后的连接。

确认后播放移动和旧址扰动反馈。

动物重新规划目的地 人类服务恢复或改变 玩家等待生态恢复或继续改造。

## 6 2 中循环

改变垃圾房 车库或食堂位置会重新分配食物和伤害风险。

移动橡树或灌木房会暂时切断对应动物的栖息功能。

投喂中央公园会快速吸引鸽群 但可能形成集中依赖和人类干扰。

昼夜切换改变人类活动 车辆频率和动物活跃度。

## 6 3 长循环

研究模式记录一次完整布局干预过程。结算报告比较开局和终局，列出最重要的空间改变 动物响应和风险事件。沙盒模式允许保存布局并继续观察，不设置阶段任务。

# 7 玩家操作

| 操作 | 输入 | 反馈 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择房间 | 左键 | 高亮轮廓 房间信息 | 公园不可移动 |
| 提出交换 | 拖拽到目标房间 | 目标格与连接预览 | 目标尺寸必须兼容 |
| 确认交换 | 再次点击或确认按钮 | 短暂停顿 移动动画 | 连接必须有效 |
| 取消 | 右键或Esc | 清除预览 | 无代价 |
| 投喂 | 点击中央公园 | 食物落点 鸽子注意 | 冷却和食物上限 |
| 时间控制 | 空格 1 2 | 暂停 1倍 2倍 | 移动预览时自动暂停 |
| 信息查看 | 悬停或点击代理 | 状态 目标 最近事件 | 不显示完整隐藏权重 |

## 7 1 房间移动模式

待确认 D04 建议MVP采用同尺寸交换。1×1只能与1×1交换 1×2只能与相同朝向1×2交换。这样不需要空格或复杂重排算法。

待确认 D05 建议固定中央公园 鸽群房和狐狸洞。住宅 办公 食堂 超市 车库 垃圾房 维护间 橡树房和灌木房可移动。

## 7 2 移动阶段

| 阶段 | 系统行为 | 时长建议 |
| --- | --- | --- |
| 预览 | 暂停模拟 显示新相邻关系和风险变化 | 不限 |
| 锁定 | 冻结目标房内代理并选择安全出口 | 0.5秒 |
| 移动 | 房间沿屏幕上方抬起并交换 | 1.0秒 |
| 重建 | 更新门洞 房间图 资源和路径 | 同帧完成 |
| 恢复 | 代理重新规划 植物房进入生长状态 | 按房间类型 |

# 8 房间系统

## 8 1 房间清单

| 类型 | 数量 | 尺寸 | 移动规则 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央公园 | 1 | 2×2 | 固定 | 公共食物 投喂 鸽群聚集 避难 |
| 住宅 | 8 | 6个1×1 2个1×2 | 可移动 | 生成居民 休息和日常活动 |
| 办公室 | 3 | 1×1 | 可移动 | 吸引工作人流 |
| 食堂 | 2 | 1×2 | 可移动 | 进餐高峰 产生食物残渣 |
| 小型超市 | 1 | 1×2 | 可移动 | 人类目的地 包装食物和垃圾 |
| 车库 | 3 | 1×2 | 可移动但须贴外墙 | 车辆出入和伤害风险 |
| 垃圾房 | 4 | 1×1 | 可移动 | 人为食物来源 卫生和聚集风险 |
| 维护间 | 1 | 1×1 | 可移动 | 修复 清理和系统教程锚点 |
| 鸽群房 | 4 | 3个1×1 1个1×2 | 建议固定 | 鸽群休息和繁殖象征空间 |
| 橡树房 | 4 | 2个1×1 2个1×2 | 可移动有恢复期 | 松鼠庇护和自然食物 |
| 灌木房 | 3 | 1×1 | 可移动有恢复期 | 刺猬庇护和夜间觅食 |
| 狐狸洞 | 1 | 1×1 | 建议固定 | 两只狐狸的核心庇护 |

## 8 2 房间通用数据

Room ID Room Type Footprint Orientation Grid Origin。

Door Edges 当前相邻房间和通行成本。

Human Capacity Animal Capacity Disturbance Food Shelter Hazard。

Move Policy Fixed Immediate Recovery Required。

Runtime State Active Moving Disrupted Growing Disabled。

Visual State Day Night Selected Warning Recovering。

## 8 3 邻接效应

| 组合 | 主要效果 | 玩家可见反馈 |
| --- | --- | --- |
| 食堂或超市 邻接 垃圾房 | 垃圾补给更快 鸽子和狐狸更常到访 | 垃圾袋增加 动物轨迹变密 |
| 车库 邻接 动物房 | 穿越车库的概率和受伤风险上升 | 危险条纹 近失提示 |
| 橡树房 邻接 中央公园 | 松鼠获得低风险备用路径 | 树冠间跳跃路径 |
| 灌木房 连续邻接 | 刺猬移动成本降低 | 夜间路径连续 |
| 住宅 邻接 鸽群房 | 居民干扰和投诉机会增加 | 窗边人群与驱赶动作 |
| 垃圾房 邻接 中央公园 | 投喂和垃圾食物叠加造成聚集 | 高密度鸽群与散落残渣 |

## 8 4 植物房移动与恢复

已确认 移动橡树房或灌木房时 原址播放树木或枝条折断动画 新址从小树或嫩芽重新生长。成熟前不提供完整栖息功能。

| 阶段 | 橡树房 | 灌木房 | 动物反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动 | 树干折断 落叶 树桩 | 枝条倒伏 叶片散落 | 松鼠和刺猬逃往最近安全房 |
| 幼体 | 幼苗 无筑巢功能 | 嫩芽 低遮蔽 | 只可短暂停留 |
| 成长 | 中型树 部分自然食物 | 中型灌木 部分遮蔽 | 动物可以接近观察 |
| 成熟 | 恢复食物 庇护和松鼠入住 | 恢复完整遮蔽和刺猬入住 | 动物自主选择是否返回 |

# 9 动物系统

## 9 1 物种范围

已确认 核心动物为鸽子 松鼠 刺猬和狐狸。狐狸固定为两只。鸽子数量明显多于其他动物并形成群落。

待确认 D07 建议初始可视代理为鸽子18至24只 松鼠6只 刺猬3只 狐狸2只。该数量用于画面和性能测试 不是生态学数据。

## 9 2 通用状态机

休息 -> 感知 -> 选择目标 -> 移动 -> 使用资源 -> 等待或社交 -> 返回栖息房。遇到车辆 人群驱赶 房间移动或栖息丢失时进入警觉 -> 逃离 -> 寻找安全房。

每只动物有唯一ID 当前房间 目标房间 饥饿 安全感 压力和栖息依附。

动物在房间图上选择目标 在房间内部使用局部转向。

动物不会被玩家直接拖动。玩家只能改变条件。

决策每0.5至1.0秒更新一次 避免每帧运行复杂评分。

## 9 3 物种行为

| 物种 | 特征 | 主要资源 | 关键行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸽子 | 群居 视觉醒目 白天活跃 | 中央公园 垃圾 食堂残渣 鸽群房 | 聚集 受惊起飞 投喂依赖 人类干扰 |
| 松鼠 | 依赖成熟橡树 白天活跃 | 成熟橡树 中央公园 | 树间移动 搬树后暂居 成熟后返回 |
| 刺猬 | 夜间活跃 依赖连续遮蔽 | 成熟灌木 垃圾边缘 | 沿灌木移动 易受车辆伤害 |
| 狐狸 | 两只 夜间活动 范围较大 | 狐狸洞 垃圾 安静生态房 | 巡游 回避人群 影响小动物警觉 |

## 9 4 鸽子投喂

已确认 玩家点击中央公园投放食物。鸽子自行决定是否前往，食物不会直接指定给某只鸽子。投喂是可选行为，并非维持所有动物生存的唯一方式；其他动物也可以竞争部分食物。

一次点击生成一个有限食物簇 食物被吃完后消失。

同一位置频繁投喂会提高局部聚集压力和人类干扰。

饥饿 距离 胆量 群体行为和近期受惊共同影响鸽子响应；食物只通知感知范围内的鸽子。

## 9 5 受伤 离开和死亡

建议默认 MVP先实现受伤和暂时离开 不表现血腥。车辆碰撞使动物进入受伤状态 移动变慢并寻找安全处。连续严重碰撞才触发死亡记录。

鸽子具有较高闪避概率，刺猬和狐狸更容易受到地面车辆影响。死亡不立即补刷，同一只动物也不会自动复活。是否保留永久死亡需要D07确认。

# 10 人类系统

## 10 1 人类代理

人类由住宅生成，以代表性代理在住宅 办公室 食堂 超市 中央公园和维护间之间移动。人口数不与画面代理一一对应。MVP建议同时显示12至18名人类，以球体头部和简化胶囊身体表现。

| 日程阶段 | 主要目的地 | 系统影响 |
| --- | --- | --- |
| 早晨 | 住宅到办公室 | 门洞和人流增加 |
| 中午 | 办公室到食堂或公园 | 食物残渣和鸽群接触增加 |
| 傍晚 | 办公室 超市 住宅 | 车库活动提高 |
| 夜间 | 住宅为主 | 人流下降 狐狸与刺猬更活跃 |

## 10 2 人类反应

人类可能停留 观察 投喂 驱赶或回避动物。

高密度鸽群和溢出垃圾增加局部不适 但不直接形成道德标签。

房间移动后 受影响的人类短暂停顿 再选择新路径。

人类无法穿过关闭或正在移动的房间。

# 11 车辆与车库

已确认 车库中的汽车会从外墙方向驶出并退回。动物在车库房内经过时可能受伤。

每个车库配置一辆简化长方体汽车。

汽车沿固定局部轨迹前进到外墙出入口 停留后倒车返回。

车辆活动频率由昼夜和人类通勤阶段控制。

碰撞使用实际触发器检测 不使用脱离空间位置的随机死亡概率。

发车前使用灯光 地面条纹和声音预警 让风险可学习。

| 状态 | 车辆行为 | 动物反馈 |
| --- | --- | --- |
| 停泊 | 无移动 低风险 | 动物可穿行 |
| 预警 | 车灯闪烁 发动机声 | 警觉和逃离机会 |
| 驶出 | 向外墙移动 | 触碰造成受伤 |
| 等待 | 外墙处短暂停留 | 风险暂时降低 |
| 倒车 | 返回车位 | 再次形成碰撞风险 |

# 12 食物 垃圾与资源

## 12 1 食物来源

| 来源 | 补给 | 受益动物 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央公园投喂 | 玩家点击生成 | 主要是鸽子 | 集中聚集 依赖 人类干扰 |
| 垃圾房 | 住宅 食堂 超市产生 | 鸽子 狐狸 刺猬 | 卫生压力和冲突 |
| 成熟橡树 | 随时间缓慢恢复 | 松鼠 | 房间移动后暂时消失 |
| 成熟灌木 | 低量自然觅食 | 刺猬 | 遮蔽中断 |
| 中央公园自然资源 | 固定低速恢复 | 多物种 | 承载有限 |

## 12 2 垃圾循环

住宅持续产生少量垃圾，食堂在午间产生高峰，超市在傍晚产生高峰。垃圾被分配到最近可达垃圾房。垃圾房达到容量后出现袋装垃圾和散落食物，吸引动物并提高人类不适。维护间按周期清理最近的溢出点。

## 12 3 资源原则

不设置金钱 木材或多种传统经营资源。

玩家的主要成本是空间关系 等待时间和生态中断。

如果需要限制频繁交换 优先使用移动冷却和恢复重置 而不是货币。

# 13 时间 昼夜与进程

已确认 白天使用浅色背景 夜间使用黑色或深靛背景 采用高饱和度蒸汽波色彩。

待确认 D08 建议一个完整昼夜为6分钟 白天210秒 夜间150秒。18分钟研究模式包含三个完整周期。

| 阶段 | 视觉 | 人类 | 动物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白天 | 珠光白 淡紫 青绿和洋红 | 办公 超市 公园活动 | 鸽子 松鼠活跃 |
| 黄昏 | 珊瑚和紫色渐变 | 下班 食堂和车库高峰 | 鸽群回巢 狐狸开始出现 |
| 夜间 | 深靛 黑色 霓虹青和品红 | 住宅活动为主 | 刺猬 狐狸活跃 |
| 黎明 | 蓝紫转浅色 | 通勤开始 | 夜行动物返回庇护 |

图 3 夜间视觉方向 深靛结构与青紫品红霓虹

# 14 目标 反馈与结算

## 14 1 指标体系

待确认 D06 建议不显示单一总分。界面并列显示五个趋势指标 并在结算页呈现变化曲线。

| 指标 | 含义 | 不应被误解为 |
| --- | --- | --- |
| 人类功能 | 住宅 办公 食堂 超市和维护是否可达 | 经济增长 |
| 食物可达 | 各物种可获得食物的空间和时间 | 动物越多越好 |
| 栖息连续性 | 成熟栖息房和低风险连接 | 自然真实性评分 |
| 野生动物安全 | 车辆伤害 高压人群和无庇护事件 | 道德分数 |
| 空间扰动 | 房间移动 人流 垃圾和聚集造成的压力 | 必须归零的负值 |

## 14 2 反馈层级

即时反馈 选择轮廓 门洞预览 危险提示和食物落点。

短期反馈 动物改道 受惊 聚集 树木生长和车辆伤害。

长期反馈 指标趋势 热点 轨迹和最终报告。

解释反馈 事件时间线明确记录何时移动什么 之后发生什么。

## 14 3 结算报告

开局与终局房间图对比。

每种动物的初始数 当前数 受伤次数 栖息可用时间。

投喂次数和鸽群最高聚集规模。

树木和灌木移动次数 总恢复等待时间。

车辆出入次数 近失和碰撞位置。

三个最重要的因果事件供访谈回看。

# 15 用户界面

## 15 1 屏幕布局

| 区域 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 中央 | 方形7×7地图 | 最高 |
| 顶部 | 时间 昼夜 暂停 倍速 关键警报 | 高 |
| 左侧 | 当前房间或代理信息 | 按需展开 |
| 右侧 | 五项趋势和图层开关 | 中 |
| 底部 | 操作提示 事件时间线 撤销限制说明 | 中 |
| 结算 | 前后对比和研究提示 | 单独页面 |

## 15 2 交互状态

正常 深蓝边界 无高亮。

悬停 青色细描边 显示名称和功能。

选中 洋红描边和轻微抬升。

合法目标 青绿色呼吸轮廓。

非法目标 红橙交叉纹和具体原因。

恢复中 幼苗图标和圆形进度 不只依赖颜色。

危险中 黄黑条纹 闪灯和声音三重提示。

## 15 3 教程

教程采用三个可跳过步骤。第一步选择并交换两间1×1人类房；第二步点击中央公园投喂一次；第三步移动一间橡树房并观察幼苗状态。教程不要求玩家阅读完整系统说明。

# 16 美术方向

建议默认 主视觉采用蒸汽波几何2.5D 白天版本 夜间切换为深色霓虹版本 并叠加轻微Risograph颗粒。

## 16 1 造型语言

房间和家具使用纯色圆角矩形与浅挤出体。

人物使用球体头部和简化胶囊身体。

汽车使用低细节长方体并保持强轮廓。

动物比例略大于现实比例 以保证俯视识别。

树木使用球状树冠和简化树干 生长阶段轮廓差异明显。

## 16 2 色彩系统

| 用途 | 日间建议 | 夜间建议 |
| --- | --- | --- |
| 背景 | 珠光白 F8F4FF | 黑靛 050718 |
| 结构墙体 | 深海军蓝 101B4A | 深蓝黑 08102E |
| 交互高亮 | 洋红 FF3FCB | 霓虹粉 FF4FD8 |
| 信息高亮 | 电青 29E7FF | 亮青 36F4FF |
| 生态健康 | 薄荷绿 38D996 | 青绿 21E6A2 |
| 危险 | 珊瑚橙 FF6A57 | 红橙 FF4B4B |
| 恢复状态 | 紫罗兰 7A5CFF | 紫光 8D62FF |

## 16 3 后期效果

Bloom仅用于门洞灯带 交互轮廓和少量夜间灯光。

扫描线 半色调和色差强度低于10% 不覆盖小动物轮廓。

默认关闭景深和运动模糊 防止俯视地图失焦。

提供降低闪烁 降低辉光和高对比模式。

# 17 音频方向

背景音乐使用低速合成器铺底 白天明亮 夜间更稀疏。

每种动物有短促可区分的叫声 但控制同时播放数量。

树木折断 幼苗成长 车库预警 垃圾溢出和投喂都有明确声音。

危险反馈不能只依赖声音。

动态混音根据昼夜和聚集密度调整 不使用持续高频警报。

# 18 Unity技术架构

## 18 1 场景结构

| 场景 | 职责 |
| --- | --- |
| Boot | 初始化设置 存档和数据表 |
| Main Menu | 开始研究模式 沙盒 设置和制作人员 |
| Game | 7×7地图 代理 房间移动 昼夜和日志 |
| Results | 生成前后对比和可导出的研究摘要 |

## 18 2 核心组件

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| GridManager | 维护7×7占用 房间位置和合法交换 |
| RoomInstance | 保存房间运行状态 资源 风险和视觉状态 |
| RoomPlacementController | 选择 预览 验证 确认和动画 |
| DoorGraphBuilder | 根据相邻边生成门洞和房间连接图 |
| AgentDirector | 统一更新人类 动物和车辆的高层决策 |
| AnimalAgent | 状态机 感知 目标选择 记忆和动画 |
| HumanAgent | 日程 目的地选择 停留和反应 |
| GarageVehicle | 局部出入轨迹 预警和碰撞 |
| GrowthController | 橡树和灌木恢复阶段 |
| FoodSystem | 投喂 自然食物 垃圾食物和消耗 |
| TimeOfDayManager | 昼夜 日程 灯光和活动倍率 |
| IndicatorSystem | 五项趋势和事件原因 |
| SessionLogger | 记录用户操作和系统事件 |
| SaveManager | 设置和沙盒布局存档 |

## 18 3 数据资产

RoomDefinition ScriptableObject 定义尺寸 功能 资源和移动策略。

SpeciesDefinition ScriptableObject 定义活动时间 食物偏好 风险和决策权重。

BalanceConfig ScriptableObject 保存所有可调时长 阈值和冷却。

ScenarioDefinition 定义初始布局 代理数量 单局时长和研究标签。

Runtime状态与定义资产分离 避免修改项目资源。

## 18 4 寻路方案

建议默认 使用两层寻路。高层在房间连接图上运行A星 低层在房间内部沿入口和兴趣点移动。避免每次房间交换都重烘焙大型NavMesh。

房间交换后只重建受影响节点和门边。

代理在移动期间先前往当前房安全点 然后请求新路径。

车辆不进入通用寻路 使用车库局部轨迹。

若房间图短暂断开 交换判定为非法。

## 18 5 性能目标

| 项目 | 目标 |
| --- | --- |
| 帧率 | 1920×1080下稳定60帧 最低不低于45帧 |
| 代理 | 最多24鸽子 8其他动物 18人类 3车辆 |
| 加载 | 进入主场景少于10秒 |
| 输入 | 常规操作反馈低于100毫秒 |
| 内存 | 目标低于2GB |
| 构建 | 离线Windows 64位 |

# 19 数据 日志与存档

## 19 1 会话日志

Session ID 构建版本 场景版本和随机种子。

房间选择 交换对象 时间和合法性。

植物扰动 生长阶段和动物返回时间。

投喂位置 时间 食物量 响应鸽子和剩余食物。

车辆出入 近失 碰撞 受伤和死亡。

每30秒采样五项趋势和各物种数量。

结算时导出CSV或JSON 不记录姓名和摄像头图像。

## 19 2 存档范围

研究模式每次从固定初始状态开始，只保存设置。沙盒模式保存房间布局、植物生长状态、代理基本状态和当前时间。存档包含版本号，无法兼容时应提示重置，而不是静默损坏。

# 20 初始平衡参数

建议默认 以下数值只用于第一轮原型。所有参数必须放入BalanceConfig并可在Inspector中修改。

| 参数 | 初值 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 房间移动动画 | 1.0秒 | 保证动作可见 |
| 交换冷却 | 3秒 | 防止连续抖动和路径重算 |
| 橡树成熟 | 35秒 | 幼苗12秒 成长13秒 成熟10秒 |
| 灌木成熟 | 20秒 | 恢复快于橡树 |
| 松鼠返回延迟 | 成熟后3至6秒 | 表现自主返回 |
| 投喂冷却 | 5秒 | 限制无意义连点 |
| 单次食物簇 | 8份 | 供多只鸽子竞争 |
| 垃圾补给 | 20秒一次 | 按来源房间加权 |
| 车辆发车间隔 | 12至25秒 | 昼夜和通勤阶段加权 |
| 车辆预警 | 1.5秒 | 提供可学习反应窗口 |
| 受伤持续 | 20秒 | 移动速度降低50% |
| 决策更新 | 0.75秒 | 平衡反应和性能 |

# 21 无障碍与舒适度

房间和状态同时使用颜色 图标 轮廓和动画 不只依赖色相。

UI缩放提供100% 125% 150%。

提供降低辉光 关闭扫描线 关闭色差和减少动画选项。

所有声音事件提供视觉替代。

暂停时可以浏览房间和状态 不限制阅读时间。

支持窗口化和无边框窗口 支持1920×1080和常见笔记本分辨率。

避免快速闪烁 霓虹呼吸频率低于可能引发不适的范围。

# 22 用户研究与测试

## 22 1 建议研究方法

建议默认 采用观察式可用性测试 加思维朗读 加半结构访谈 加匿名日志。建议6至8名非本课程参与者 具体人数需结合伦理与时间确认。

| 阶段 | 时长 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 说明与同意 | 3分钟 | 介绍录屏 日志和退出权 |
| 无指导探索 | 3分钟 | 观察玩家首次理解 |
| 研究模式 | 18分钟 | 完整昼夜与房间改造 |
| 回看 | 5分钟 | 查看三个关键事件 |
| 访谈 | 10至15分钟 | 讨论因果 责任和动物能动性 |

## 22 2 核心观察问题

玩家何时理解房间交换改变了动物必须面对的条件。

玩家是否等待橡树或灌木恢复 还是连续移动。

玩家如何解释车辆伤害 垃圾觅食和鸽群聚集。

投喂是否被理解为帮助 控制 娱乐或系统工具。

玩家是否把指标当作需要全部最大化的分数。

结算时间线是否帮助玩家建立空间改变与后果之间的联系。

## 22 3 可用性指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 第一次合法交换 | 进入游戏后2分钟内 |
| 教程完成率 | 80%以上 |
| 因果复述 | 参与者能正确描述至少两条机制链 |
| 误把动物当可控单位 | 不超过一次且教程后消失 |
| 关键机制遇见 | 每位参与者至少见到成长 投喂和车辆风险 |
| 阻塞错误 | 0 |

## 22 4 伦理与数据

参与者可随时停止 不影响课程关系。

使用编号代替姓名 不采集不必要的个人信息。

录屏和录音需单独同意。

导出日志不包含账户 邮箱或摄像头画面。

动物受伤视觉保持非血腥 避免利用冲击性图像。

# 23 制作计划

| 时间 | 重点 | 出口条件 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 9月21日至27日 | 项目骨架 网格 房间数据和正交相机 | 可显示完整7×7布局 |
| 第2周 9月28日至10月4日 | 房间选择 同尺寸交换 门洞图 | 人类房可稳定交换 |
| 第3周 10月5日至11日 | 动物状态机和房间图寻路 | 四物种可移动和选择资源 |
| 第4周 10月12日至18日 | 橡树 灌木生长 投喂和垃圾 | 完整生态延迟链 |
| 第5周 10月19日至25日 | 人类日程 车库车辆 碰撞 | 人类和风险系统可读 |
| 第6周 10月26日至11月1日 | 昼夜 UI 指标 日志和存档 | 可完成18分钟单局 |
| 第7周 11月2日至8日 | 蒸汽波2.5D美术 音频 优化 | 测试候选构建 |
| 第8周 11月9日至15日 | 用户测试 问题修复 一次重点迭代 | 冻结功能 |
| 第9周 11月16日至22日 | 视频 图像 GitHub 论文和提交检查 | 11月23日前完成 |

## 23 1 版本控制与证据

建立唯一Unity仓库并提交Assets Packages ProjectSettings和GDD。

忽略Library Temp Logs Obj和本地用户设置。

每个可玩里程碑创建标签和Windows构建。

截图 视频和日志记录构建版本与日期。

旧网页和旧GDD放入archive或research-process目录 不与当前设计真源混放。

# 24 范围和验收

## 24 1 MVP必须完成

完整7×7地图和35个逻辑房间。

同尺寸房间交换和连接合法性验证。

中央公园投喂。

鸽子 松鼠 刺猬 狐狸的基础状态机。

橡树和灌木折断 生长与动物返回。

三个车库和局部车辆伤害。

垃圾食物来源和维护清理。

白天 夜间切换和基本日程。

趋势指标 事件时间线和结算报告。

匿名日志 Windows构建和重新开始。

## 24 2 可延期功能

复杂个体记忆和长期关系。

1×2房间旋转和不同尺寸重排。

多个初始场景或程序生成。

完整存档 多语言和手柄支持。

动物繁殖 疾病 年龄和完整生命周期。

实体Token 顶置摄像头 MediaPipe手势或投影映射。

## 24 3 明确不做

开放城市或多楼层自由探索。

传统城市建设经济 科技树 战斗或多人联机。

写实生态预测或真实动物管理建议。

随机生成大量房间和无限物种。

需要玩家直接操纵动物的玩法。

## 24 4 完成定义

| 类别 | 完成条件 |
| --- | --- |
| 玩法 | 新玩家无需开发者帮助完成一次交换 投喂并观察成长 |
| 系统 | 四物种 人类和车辆运行18分钟且可重新开始 |
| 可读性 | 所有房间 风险和恢复状态可由图形识别 |
| 技术 | 目标电脑稳定构建 无阻塞错误 日志成功导出 |
| 研究 | 测试流程 同意材料 访谈题和日志字段齐全 |
| 提交 | 仓库 文档 五张图 三分钟视频和论文材料可追踪 |

# 25 风险管理

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心方向未冻结 | 高 | 高 | 优先确认D01 D03 D04 D05 |
| 动态寻路过于复杂 | 中 | 高 | 使用房间图加局部移动 不重烘焙全图 |
| 四物种和人类代理过多 | 中 | 高 | 先用低数量和决策节流 |
| 霓虹影响可读性 | 中 | 中 | 减少Bloom 提供舒适设置 |
| 房间美术资产量大 | 高 | 中 | 模块化家具 颜色变体和共享预制体 |
| 机制难以被理解 | 中 | 高 | 事件时间线 轨迹和前后对比 |
| 用户测试时间不足 | 中 | 高 | 第7周冻结测试构建 提前招募 |
| 文档和实际构建偏离 | 中 | 高 | 每周更新GDD状态和构建证据 |
| 版本历史丢失 | 中 | 高 | 立即建立唯一Git仓库并提交基线 |

## 25 1 待确认决策

| 编号 | 问题 | 建议默认 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 7×7房间方案是否正式替代实体Token城市V3 | 是 作为新基线 | 决定整个项目范围 |
| D02 | 项目正式名称 | 城市共栖房间 | 影响文档和提交命名 |
| D03 | 单局是固定18分钟 沙盒 还是关卡目标 | 研究模式加沙盒 | 决定结算和测试 |
| D04 | 房间怎样移动 | 同尺寸交换 | 决定网格算法和操作 |
| D05 | 哪些房间可移动 | 公园 鸽群房 狐狸洞固定 其余按规则移动 | 决定核心策略 |
| D06 | 是否显示总分 | 只显示并列趋势 不显示总分 | 影响论文解释 |
| D07 | 动物数量与死亡规则 | 24鸽 6松鼠 3刺猬 2狐狸 先受伤后死亡 | 影响性能和情绪 |
| D08 | 昼夜长度 | 6分钟一个周期 | 影响体验节奏 |
| D09 | 1×2是否允许旋转 | MVP不允许 | 影响重排复杂度 |
| D10 | 最终美术组合 | 2号几何蒸汽波日间 4号夜间 1号颗粒 | 影响资产制作 |
| D11 | 是否保留摄像头或手势 | MVP鼠标 后续再评估 | 影响技术风险 |
| D12 | 目标设备和展示分辨率 | Windows 1920×1080 | 影响性能和UI |
| D13 | 用户测试人数 | 6至8名 | 影响招募和分析 |

# 附录 A 精确房间排布

| 行列 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 车库A | 车库A | 住宅A | 住宅A | 橡树A | 橡树A | 垃圾A |
| R2 | 鸽群A | 超市 | 超市 | 办公室A | 住宅C | 垃圾B | 车库B |
| R3 | 鸽群A | 鸽群B | 中央公园 | 中央公园 | 办公室B | 鸽群C | 车库B |
| R4 | 食堂A | 橡树C幼树 | 中央公园 | 中央公园 | 住宅D | 垃圾C | 橡树B |
| R5 | 食堂A | 住宅B | 住宅B | 食堂B | 食堂B | 灌木A | 橡树B |
| R6 | 住宅E | 住宅F | 住宅G | 办公室C | 垃圾D | 鸽群D | 灌木B |
| R7 | 车库C | 车库C | 住宅H | 维护间 | 橡树D | 灌木C | 狐狸洞 |

橡树C在示意图中处于幼树状态，用于展示移动后的恢复机制。实际开局是否保持幼树由场景配置决定。

# 附录 B 关键机制链

| 触发 | 因果链 |
| --- | --- |
| 移动橡树房 | 原树折断 -> 松鼠逃离 -> 新址幼苗 -> 生长 -> 成熟 -> 松鼠自主返回 |
| 移动灌木房 | 枝条倒伏 -> 刺猬寻找替代遮蔽 -> 嫩芽 -> 成熟 -> 路径恢复 |
| 中央公园投喂 | 食物出现 -> 鸽子感知 -> 群体靠近 -> 竞争进食 -> 聚集压力变化 |
| 车库活动 | 预警 -> 车辆驶出 -> 动物闪避或碰撞 -> 受伤 -> 安全房恢复 |
| 垃圾溢出 | 人类活动 -> 垃圾增加 -> 食物热点 -> 多物种聚集 -> 干扰和维护清理 |

# 附录 C 事件示例

| 事件 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Repeated Feeding | 60秒内连续投喂三次 | 鸽群聚集 人类停留下降 垃圾增加 |
| Habitat Gap | 无成熟橡树持续20秒 | 松鼠暂居公园 压力上升 |
| Garage Near Miss | 动物在发车路径中成功闪避 | 记录近失并强化回避 |
| Overflow | 垃圾房超过容量 | 食物增加 人类不适 维护优先级提高 |
| Quiet Night | 夜间低人流且连续灌木可达 | 刺猬活动范围扩大 |
| Fox Visit | 夜间垃圾或鸽群高度集中 | 狐狸到访 小动物进入警觉 |

# 附录 D 用户测试访谈题

你第一次移动房间时想改善什么。

哪些变化是你预料到的 哪些没有。

树木重新生长的等待时间让你怎样改变后续操作。

你为什么选择投喂或不投喂鸽子。

车辆造成的伤害在你看来是谁的责任。

你觉得动物是在自主行动 还是系统在替你执行命令。为什么。

哪一项指标最影响你的决策 哪一项最难理解。

如果再玩一次 你会改变哪个房间 为什么。

# 附录 E 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 单位格 | 7×7网格中的最小空间单位 |
| 逻辑房间 | 占据一个或多个单位格并作为一个整体运行的房间 |
| 房间图 | 以房间为节点 门洞为边的高层寻路图 |
| 栖息连续性 | 成熟栖息房及其低风险连接的可用程度 |
| 聚集压力 | 同一区域动物数量 食物和人类活动共同形成的压力 |
| 生态延迟 | 空间改变完成后 栖息功能仍需时间恢复 |
| 近失 | 车辆与动物接近但未发生碰撞的事件 |
| 研究模式 | 固定初始状态 固定时长并导出结算报告的模式 |

# 附录 F 版本记录

| 版本 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026年9月18日 | 整合7×7房间布局 动物与人类房间 生态恢复 投喂 车辆 昼夜 蒸汽波2.5D和Unity实施方案 |